# Informe GanttProject

Proyecto : Laboratorio 2 Inicio : 9/04/21

Fin : 21/04/21

Organización : Facultad de Ingenieria – UNSJ Página web :

Descripción :

Diseño de Circuitos Logicos Combinacionales usando unicamente instrucciones concurrentes

Date : 20–abr–2021 13:28:40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de tareas | | | | | | | | | |
| Nombre | | Fecha de | inicio | Fecha de | fin | Horas | Duración | Recursos | |
|  | Decodificador 3 a 8 | 9/04/21 | 12/04/21 | | 10 | | 3 | Ing. | Electronico |
| Decodificador BCD a 7seg | 12/04/21 | 14/04/21 | | 4 | | 2 | Ing. | Electronico |
| Decodificador Hex a 7seg | 14/04/21 | 15/04/21 | | 2 | | 1 | Ing. | Electronico |
| Multiplexer | 14/04/21 | 15/04/21 | | 2 | | 1 | Ing. | Electronico |
| Sistema | 15/04/21 | 17/04/21 | | 3 | | 2 | Ing. | Electronico |
|  | Finalizacion de Descripciones | 17/04/21 | 18/04/21 | | 0 | | 1 |  |  |
|  | Informe del Trabajo | 14/04/21 | 19/04/21 | | 16 | | 5 | Ing. | Electronico |
|  | Presentacion Prezi | 20/04/21 | 21/04/21 | | 3 | | 1 | Ing. | Electronico |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de recursos | | | | |
| Nombre | Función | Costo/Hora [Pesos] | Costo Total [Pesos] | Total Horas |

Ing. Electronico Encargado del proyecto 400 16000 40

# Diagrama de Gantt





Diagrama de recursos



En un trabajo real, para cobrar este trabajo ustedes deberían entregar una factura a la empresa que los contrate. El monto de la factura, además del costo de las horas de trabajo, debe incluir los impuestos que se deben pagar al estado. Hay varios impuestos que deben considerarse, entre los más conocidos están ingresos brutos y el IVA (Impuesto al valor agregado). El más fácil de computar es el IVA ya que al costo de las horas de trabajo deberían agregar el 21%.

En un presupuesto por lo general, se informa el valor sin los impuestos y el valor con los impuesto, o haciendo una referencia a ello. Por ejemplo, en este caso sería: $14.000,00 + IVA 21%.-

Otra cosa que suele agregarse en un presupuesto son las condiciones de pago. Por ejemplo, se agrega un texto que diga que se abona un 30% al momento de encargar el trabajo y el resto, o 70%, al momento de entrega.